**«27» февраля 2023 г.**

**Техническое задание**

**на выполнение** СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СЕТИ СВЯЗИ НА ОМСКОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЛОЩАДКЕ ООО «ОМСКТЕХУГЛЕРОД»

1. **Контактное лицо по организационным вопросам:** Руководитель группы тендерных процедур Лаврова Наталья Ивановна тел. (3812) 91-05-89, tender@omskcarbon.com
2. **Контактное лицо по техническим вопросам:** Начальник ОСАиТ Янушенко Андрей Анатольевич, тел. (3812) 91-06-25, a.yanushenko@omskcarbon.com; Руководитель проекта Кочкин Александр Викторович, тел. (3812) 91-10-49
3. **Общие требования к условиям и порядку выполнения работ:**

А. Требования к месту выполнения работ:

Работы по проектированию производятся на производственной площадке ООО «Омсктехуглерод», г. Омск, ул. Барабинская, 20.

Б. Требования к срокам выполнения работ:

Дата начала работ – 03.04.2023г.

Дата завершения работ – 25.05.2023г.

В. Краткое описание работы:

**Проектирование**

* Предпроектное обследование объектов;
* Разработка сметной, проектной и рабочей документации на создание сети связи;
* Согласование проектной и рабочей документации на создание сети связи с Заказчиком;
1. **Требования к составу тендерного предложения участника**

Обязателен опыт проектирования объектов, аналогичных объектам, предусмотренным тендером.

Участник должен иметь государственную регистрацию на территории РФ в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица.

Срок деятельности Участника на рынке должен составлять не менее 3-х лет.

Участник должен иметь имидж благонадежной компании - партнера, с высоким качеством проведения работ (оказания услуг) и отсутствием претензионных требований, либо с минимальным количеством претензионных требований

Участник должен предоставить следующие заверенные им документы:

- выписку из реестра членов СРО на проектирование на дату подачи коммерческого предложения об участии в отборе (проектирование).

- аргументированную цену на проектирование объектов (среднюю по региону);

- референс-лист реализованных аналогичных проектов за последние 5 лет;

- отзывы и рекомендации от Заказчиков.

Участник должен указать информацию по следующим основным материально-техническим ресурсам:

- наличие в организации персональных лицензированных программных комплексов для расчета строительных конструкций, наличие прочего лицензированного программного обеспечения, необходимого для выполнения работ.

Участник должен указать информацию по следующим категориям основных рабочих:

- иметь в составе персонала специалистов, соответствующих условиям выполнения работ специальностей, отвечающим условиям проведения работ.

\_

Приложения:

1. Задание на проектирование «Создание единой технологической сети связи на Омской производственной площадке ООО «Омсктехуглерод» с приложениями на 14 л.

Инициатор закупки:

Начальник ОСАиТ ДИТ А.А. Янушенко

Руководитель проекта А.В. Кочкин

Зам. генерального директора по ИБ М.П. Коршун

Технический директор ОПП А.М. Дмитриев